No desenvolvimento de software atual, escolher entre métodos tradicionais e métodos ágeis deixou de ser apenas uma preferência de estilo e passou a ser uma decisão estratégica. Essa escolha influencia diretamente prazos, custos, riscos e a forma como a qualidade é percebida pelo cliente e pelos usuários finais. Uma seleção inadequada de metodologia pode comprometer o projeto inteiro, mesmo com uma equipe tecnicamente competente. Escolhas entre metodologias tradicionais e ágeis devem ser guiadas principalmente pelo risco do domínio, pela volatilidade dos requisitos e pelo custo da falha; projetos críticos e relativamente estáveis tendem a favorecer processos tradicionais, enquanto produtos que exigem alto aprendizado conjunto com o cliente favorecem abordagens ágeis impactando a qualidade em dimensões diferentes, como confiabilidade de um lado e usabilidade/tempo de entrega de outro. Para sustentar esse argumento, analiso o caso da CapivaraTech, que desenvolveu um sistema de controle de tráfego aéreo em modelo cascata e, em paralelo, um e-commerce utilizando Scrum, obtendo resultados distintos em prazo, flexibilidade e defeitos pós-implantação.

Projetos estáveis, regulados e com alto custo de falha favorecem métodos tradicionais; já contextos incertos, muito dinâmicos e orientados ao mercado favorecem métodos ágeis. Em metodologias tradicionais como o modelo em cascata, o planejamento é extensivo, a documentação é completa e as fases são bem definidas (levantamento de requisitos, análise, projeto, implementação, testes e implantação). Isso aumenta a previsibilidade, facilita auditorias e garante rastreabilidade das decisões, o que é essencial em domínios críticos, como controle de tráfego aéreo. Nesses cenários, mudanças grandes de escopo no meio do projeto são indesejáveis e caras, por isso faz sentido investir 24 meses, produzir documentação robusta e priorizar a prevenção de defeitos, chegando a zero falhas críticas pós-entrega. Em contrapartida, métodos ágeis como Scrum assumem, desde o início, que requisitos podem mudar com frequência e que o produto precisa ser ajustado com base em feedback contínuo do cliente. Para um e-commerce, em que o time-to-market é vital e a janela de oportunidade é curta, entregar uma primeira versão em 6 meses e depois evoluir o sistema com atualizações mensais é uma estratégia adequada. Mesmo com três correções importantes após o lançamento, o custo dessas falhas foi aceitável diante da alta satisfação do cliente e do aprendizado rápido sobre o comportamento dos usuários.

A metodologia certa também depende de quem entrega (a equipe), do que se entrega (o projeto) e para quem se entrega (o cliente). Do ponto de vista da equipe, experiência e forma de colaboração são fatores determinantes. Times menos experientes em testes, integração contínua e comunicação podem se beneficiar de processos mais prescritivos, com papéis e artefatos bem delimitados, como nos modelos tradicionais, que “guiam” o trabalho passo a passo. Já equipes mais maduras, multifuncionais e com cultura de colaboração forte tendem a aproveitar melhor o ágil, pois conseguem se auto-organizar, negociar escopo a cada iteração e assumir responsabilidade coletiva pela qualidade, adaptando o processo conforme aprendem.

Em relação ao projeto, a natureza da aplicação e o grau de criticidade são centrais. Sistemas críticos, como o de controle de tráfego aéreo da CapivaraTech, operam em cenários em que praticamente não existe margem para erro; qualquer falha pode significar perdas humanas e materiais. Nesses casos, é coerente escolher uma metodologia tradicional, que valorize previsibilidade, forte controle de mudanças e documentação detalhada. Já produtos como um e-commerce aceitam uma certa margem de erro inicial, desde que as falhas sejam rapidamente corrigidas. Se o escopo é mais aberto, o comportamento do usuário é incerto e as oportunidades de negócio dependem de testar hipóteses no mercado, métodos ágeis tornam-se mais adequados, pois permitem incorporar feedback frequente e ajustar o backlog a cada sprint.

O perfil do cliente também influencia diretamente a decisão. Um cliente que se envolve ativamente, participa de reuniões frequentes, dá feedback sobre incrementos e está disposto a conviver com pequenos problemas iniciais, desde que veja evolução contínua, combina bem com abordagens ágeis. Já clientes que não podem acompanhar de perto o desenvolvimento, ou que exigem um produto extremamente estável desde o primeiro dia, pressionam naturalmente para um processo más estruturado à maneira tradicional, em que a maior parte das incertezas é tratada antes da implantação.

Quando analisamos o impacto das metodologias na qualidade do software, fica evidente que cada abordagem prioriza dimensões diferentes desse conceito. Do ponto de vista de confiabilidade e segurança, o modelo tradicional tende a ser mais alinhado com projetos críticos: especificações detalhadas, forte ênfase em revisão, testes planejados em fases e documentação extensa ajudam a reduzir a probabilidade de defeitos graves. Isso se reflete no resultado do sistema de tráfego aéreo da CapivaraTech, que alcançou zero defeitos críticos após a entrega. Em termos de manutenibilidade, abordagens ágeis, quando bem aplicadas com práticas como testes automatizados e refatoração contínua, favorecem um design evolutivo que acompanha as mudanças de negócio, ainda que com documentação mais enxuta. Já o tradicional favorece uma arquitetura mais definida antecipadamente, apoiada em documentos que facilitam a compreensão do sistema por equipes futuras.

Na dimensão de usabilidade e satisfação do cliente, métodos ágeis se destacam por entregarem valor cedo e com ciclos curtos de feedback. O e-commerce da CapivaraTech ilustra isso: mesmo com três correções importantes no pós-lançamento, o cliente ficou altamente satisfeito porque o sistema chegou rápido ao mercado e foi ajustado de acordo com o uso real. Por outro lado, em termos de eficiência do processo e controle de risco, o tradicional tende a alongar o prazo, mas reduz a variação de resultados e o risco de surpresas graves em produção. As metodologias ágeis aceitam um custo inicial maior em correções e ajustes em produção, em troca de maior alinhamento contínuo entre produto e necessidades do negócio, o que pode ser decisivo em mercados dinâmicos.

O caso da CapivaraTech, portanto, evidencia uma alocação intencional de metodologias: cascata foi empregado no sistema de controle de tráfego aéreo para maximizar confiabilidade, rastreabilidade e segurança em um contexto de altíssima criticidade, enquanto Scrum foi utilizado no e-commerce para priorizar rapidez de entrega, aprendizado com o cliente e satisfação, aceitando conscientemente o risco de ajustes pós-implantação. Não se trata de escolher um “lado” definitivo, mas de relacionar as características específicas do projeto, da equipe e do cliente com as forças e limitações de cada abordagem.

Conclui-se que não existe “metodologia melhor em absoluto”; o que existe é melhor alinhamento entre contexto e processo de desenvolvimento. Em cenários de alto risco, requisitos mais estáveis e exigência de rastreabilidade, métodos tradicionais tendem a maximizar confiabilidade e segurança. Em ambientes de alta volatilidade, incerteza de requisitos e foco em mercado, métodos ágeis tendem a maximizar aprendizado, capacidade de adaptação e satisfação do cliente. Neste ensaio, defendo que a seleção metodológica deve partir de três eixos centrais: risco do domínio, volatilidade de requisitos e custo da falha. Como futuro engenheiro de software, pretendo escolher e combinar práticas de forma consciente — por exemplo, utilizando abordagens ágeis com gateways de qualidade mais rigorosos em partes críticas e fases mais tradicionais de análise e arquitetura em projetos de alto risco — tal como a CapivaraTech fez ao equilibrar cascata e Scrum conforme as necessidades específicas de cada produto.